Et skritt nærmere ny travbane

Hei alle travvenner!

Tiden er inne til å informere om fremdriften i travbaneprosjektet på Leistad i Malvik.

28. mai ble det fattet et viktig vedtak i Malvik kommunestyre. Politikerne vedtok å legge ut kommuneplanens arealdel (KPA) på høring. Travanlegget er med i denne planen. Dermed er man et viktig skritt nærmere realisering av nytt hovedanlegg for trav i Trøndelag.

Vi mener beliggenhet er meget god med tanke på nærhet til E6, synlighet og ikke minst plassering mellom de to store befolkningssentrene Trondheim og Stjørdal. God atkomst og rikelig med parkeringsplasser, skal gjøre det enkelt å besøke banen. Vi trenger flere publikummere for å rekruttere til travsporten.

Skisse som viser hvordan banen kan komme til å ligge mellom tunnelåpningen og Leistadkrysset.

Nå venter 6 ukers høringsfrist og deretter kommer sluttbehandlingen en gang til høsten.

Pengebruken i prosjektet er lav etter vedtaket om å flytte travbanen til Malvik 24. september 2017. Så langt er det brukt 700 000 kroner de siste syv månedene. Det betyr at det fortsatt er god dekning til å gjennomføre egen reguleringsplan av forskuddet fra kjøperne av Leangen.

Hvis vedtakene og fremdriften går slik vi håper, skal det være mulig å ha en ny hovedbane klar til midtsommertravet 2021. Det er innenfor fristen man har for å flytte ut fra Leangen. Men man må være forberedt på forsinkelser i en så omfattende prosess.

Det er ikke kommet til nye elementer i KPA-runden som øker anleggskostnadene.

Treningsanlegg ligger inne i våre planer. Vi tar sikte på å bygge staller basert på tegning av stallbokser. Det kan bygges maks 8 stallbygg med 20 bokser i hvert bygg.

Vi håper travfolket respekterer Edmund Morewoods appell på generalforsamlingen i Melhus om at «vi må stå samlet om den beslutningen vi tar». Det er viktig at alle drar i samme retning nå.

Sign styret i MNTF